|  |
| --- |
| **附表：** |
| **2019年募集资金使用情况对照表** |
| 单位：人民币万元 |
| 募集资金总额 | 328,349.99 | 本年度投入募集资金总额 | 3,861.13 |
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 |  25,392.95 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 云服务平台升级及应用拓展项目 | 否 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 3,861.13 | 21,317.95  | -118,682.05  | 15.23 | 不适用 | - | - | 否 |
| 优质版权内容平台建设项目 | 否 | 190,000.00 | 188,349.99 | 188,349.99 | - | 4,075.00 | -184,274.99  | 2.16 | 不适用 | - | - | 否 |
| **合计** | **—** | 330,000.00 | 328,349.99 | 328,349.99 | 3,861.13 | 25,392.95  | -302,957.04 | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** |
| 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 | 一、在云服务平台升级及应用拓展项目随着云计算、大数据、物联网、移动互联网相关技术的突飞猛进，公司也在积极跟进相关技术研究以支撑公司发展的战略目标。云服务平台升级及应用拓展项目是一项复杂的系统工程，即包括全媒体应用聚合云服务平台（二期）建设，涉及新建软硬件系统、现状系统的统筹规划升级、新业务支撑管理体系，还需完成相关应用拓展项目。公司秉承稳健、审慎的投资策略，需要仔细规划、设计后实施，保证投资收益。二、在优质版权内容平台建设项目1、近年来，影视文化行业的监管政策趋紧，在影视题材导向及总量等方面进行了调控和规划；影视作品的供给侧改革持续，全国影视市场规模增速下降，文化娱乐消费市场的格局和盈利模式在逐步发生变化。2、国内文化传媒市场开放程度的不断提高，吸引大量资本涌入，市场参与主体增多，行业竞争愈发加剧，优质节目内容制作成本增加，继而导致购买成本大幅增加。3、影视文化产品的消费具有一次性特征。近年来国内影片单片投资冷暖不均，头部效应明显，影片投资失败风险凸显。为保证投资收益，公司严格挑选项目，审慎投资。4、有线电视市场、IPTV市场和互联网电视市场竞争激烈，内容同质化严重。移动终端已经成为日常娱乐、通信、社交中心，流量入口优势确立，视频竞争更加充分，版权投资风险巨大。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司2016年3 月30 日召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,245.98万元，相关资金实际投入时间为2015年3月7日至2015年11月30日。业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2016）第110ZA2421号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金投资产品情况 | 为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保护投资者权益，公司与开户银行、保荐机构签署了募集资金专户存储三方监管协议之补充协议，将部分闲置募集资金转为定期存款；此外，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，截至2019年12月31日：(1)中国民生银行股份公司金融街支行开设的募集资金专户（账号：696087821）中部分闲置资金共计人民币125,000万元转为定期存款，定期存款账号：109912303510（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准；(2)华夏银行股份有限公司紫竹桥支行开设的募集资金专户（账号：10279000000939468）中部分闲置资金共计人民币74,000万元转为定期存款，定期存款账号：10279000000939468（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准；(3)北京农村商业银行股份有限公司总行营业部开设的募集资金专户（账号：2003000103000006589）中部分闲置资金共计人民币95,000万元转为定期存款，定期存款账号：999994000012142（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 　无 |
| 募集资金其他使用情况 | 　无 |
| 说明：1、本公司募集资金承诺投资项目各部分分别完工并达到预定可使用状态，整体项目无确定的达到预定可使用状态的日期。 |
|  |
| 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 |
| 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 |
| 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 |